定制化图片和视频生成 Agent 平台

需求分析 / 实施蓝图 / 技术路线 / 开发文档汇总版

资料基线：2026-06-02

# 1. 执行摘要

本项目要做的是一个类 ChatGPT 的多模态图片/视频生成平台。用户通过对话输入需求、上传参考素材，系统通过中枢调度 agent 和专业 agents 完成素材理解、提示词规划、模型选择、图片生成、自动评价和继续修改。第一阶段聚焦生图闭环；视频只保留异步任务接口和 provider 适配框架。

默认图片模型：OpenAI gpt-image-2；可切换 Gemini 等 provider。

视频预留：Seedance/Veo 等任务式异步 provider。

中枢调度：Claude Code / Claude Agent SDK 作为控制面，OpenAI Agents SDK 作为运行面。

核心闭环：用户需求 → 素材解析 → Prompt Plan → 生成 → 评价 → 炼金 → 版本树。

# 2. 核心需求范围

| 模块 | MVP 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Chat UI | 对话、上传、历史、SSE 进度 | 类 ChatGPT 体验 |
| 素材解析 | 图片/PDF/PPT/DOC/表格/短视频抽帧 | 输出 Material Brief |
| 生图 Agent | 提示词优化、模型选择、GPT Image 2 调用 | 默认主路径 |
| 批量生成 | 数量、变量矩阵、队列、重试 | 最多先按 10 张/批设计 |
| 炼金 | 选中输出继续修改、PromptPatch、版本树 | 核心差异化 |
| 视频 | 接口、状态机、provider stub | 先不做完整 UI 闭环 |
| 安全合规 | 输入/输出审核、版权提示、密钥隔离 | 上线前必做 |

# 3. 推荐架构

推荐采用“控制面 + 运行面”的双层架构。Claude Code 中枢用于复杂调度、开发运维、subagents、hooks 和 MCP；OpenAI Agents SDK Runtime 承载高频用户请求和专业 agents。通过 ORCHESTRATION_MODE 策略开关，可在 runtime_first 与 claude_first 两种模式之间切换。

| 层级 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js / React | Chat UI、上传、画廊、批量进度、版本树 |
| API | FastAPI | 认证、会话、上传、任务、SSE |
| 控制面 | Claude Code / Claude Agent SDK | 复杂任务调度、subagents、hooks、MCP、开发运维 |
| 运行面 | OpenAI Agents SDK | manager agent、specialist agents、handoffs、tools、sessions |
| 服务层 | Asset/Prompt/Generation/Evaluation/Cost/Safety | 业务逻辑和受控工具 |
| 模型层 | ProviderRegistry | OpenAI/Gemini/Seedance/Veo 等适配 |
| 基础设施 | PostgreSQL/Redis/Object Storage/Observability | 状态、队列、文件、trace |

# 4. Agent 编排

| Agent | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| RuntimeManagerAgent | 意图识别、路由、澄清、handoff | RuntimeDecision |
| MaterialAnalyzerAgent | 解析素材并总结视觉/文本约束 | MaterialBrief |
| PromptArchitectAgent | 生成结构化图片提示词计划 | ImagePromptPlan |
| ProviderSelectorAgent | 按能力/成本/可用性选择模型 | ProviderDecision |
| ImageGenerationAgent | 调用图片 provider | GenerationJob/Output |
| CriticAgent | 自动评价生成结果 | ScoreReport |
| RevisionAgent | 根据反馈生成 prompt patch | PromptPatch |
| BatchPlannerAgent | 拆分批量变量和子任务 | BatchPlan |
| VideoPlannerAgent | 视频任务预留和参数规划 | VideoJobRequest |
| SafetyComplianceAgent | 安全、版权、隐私风险检查 | SafetyDecision |

# 5. 生图主流程

首次生成流程：用户 Prompt + 素材 → 意图识别 → 素材分析 → ImagePromptPlan → Provider 选择 → 安全检查 → 图片生成 → 后处理 → 自动评价 → 画廊展示。

炼金流程：用户选择某张输出并输入修改意见 → RevisionAgent 生成 PromptPatch → 保留 preserve 元素、改变 change 元素 → 调用图片编辑或再生成 → 形成版本树。

# 6. 多模态素材处理

| 素材类型 | MVP 处理 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 图片 | 元数据、缩略图、视觉摘要、参考用途 | 精确编辑时传原图或 file_id |
| PDF | 文本 + 页面图 + 页面摘要 | 品牌手册优先 PDF |
| PPT/DOC | 默认文本提取；需要视觉时转 PDF | 直接输入不一定保留图表 |
| 表格 | 字段、样例、前 1000 行摘要、变量矩阵 | 大表分页批处理 |
| 短视频 | 抽帧、ASR、镜头摘要 | 后续可接视频理解模型 |

# 7. Provider 适配路线

所有模型调用通过 ProviderRegistry。内部统一 ImageProvider / VideoProvider / LLMProvider，不在 agent prompt 中写死供应商。Provider 需要声明能力、限制、成本、是否配置、支持的 operation，并通过 contract tests。

图片默认：OpenAI GPT Image 2。

图片备选：Gemini 图片生成模型。

视频预留：Seedance、Veo，统一异步任务。

OpenAI-compatible LLM：通过 base_url + api_key；必要时使用 LiteLLM/Any-LLM，但要做能力探测。

# 8. 数据模型与状态机

核心实体：User、Organization、Project、Session、Message、Asset、AssetDerivative、GenerationJob、GenerationOutput、ModelInvocation、CostRecord。所有输出必须落对象存储，数据库只存 URI 和摘要，不存大 base64。

| 状态机 | 主状态 |
| --- | --- |
| Asset | uploaded → scanning → extracting → analyzed → ready / failed |
| Image Job | created → queued → planning → safety_check → generating → postprocessing → evaluating → ready |
| Video Job | created → queued → submitted → processing → downloading → transcoding → ready |

# 9. 实施里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 第 1 周 | 项目脚手架、SDK PoC、OpenAI 图片 adapter、对象存储 |
| 阶段 1 | 第 2-4 周 | Chat UI、上传、生图、任务队列、炼金、下载 |
| 阶段 2 | 第 5 周 | 批量生成、多模型切换、成本和评价 |
| 阶段 3 | 第 6 周 | VideoProvider、Seedance/Veo stub、视频 API |
| 阶段 4 | 第 7-8 周 | 安全、压测、灰度、看板、团队协作基础 |

# 10. 安全合规要点

用户上传素材必须确认权利授权；敏感素材进入模型前做权限确认。

API Key 不暴露给前端，生产使用 KMS/Secret Manager/Vault。

输入和输出都做内容安全、版权/IP、肖像隐私风险检查。

供应商安全拒绝不能被自动切换 provider 绕过。

输出转存和压缩要尽量保留 provenance；如果丢失要留审计记录。

# 11. 开发 Backlog 摘要

| Epic | 核心任务 |
| --- | --- |
| 基础设施 | FastAPI、DB、Redis、对象存储、trace |
| 素材解析 | 上传、扫描、图片/PDF/PPT/DOC/表格/视频预处理 |
| Agents | RuntimeManager、MaterialAnalyzer、PromptArchitect、ImageGeneration、Revision、Critic |
| 图片生成 | OpenAI GPT Image 2、批量、编辑、版本树、下载 |
| 多模型 | ProviderRegistry、Gemini、成本、熔断降级 |
| Claude Code | subagents、hooks、orchestrator、策略开关 |
| 视频 | VideoProvider、API、Seedance/Veo stub |
| 安全测试 | 内容安全、密钥、审计、E2E、视觉回归 |

# 12. 参考资料

OpenAI Agents SDK - Agents：https://openai.github.io/openai-agents-python/agents/

OpenAI Agents SDK - Running agents：https://openai.github.io/openai-agents-python/running_agents/

OpenAI Agents SDK - Models：https://openai.github.io/openai-agents-python/models/

OpenAI API - Image generation：https://developers.openai.com/api/docs/guides/image-generation

OpenAI API - GPT Image 2 model：https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-image-2

OpenAI API - Image API reference：https://developers.openai.com/api/reference/resources/images/methods/generate

OpenAI API - File inputs：https://developers.openai.com/api/docs/guides/file-inputs

OpenAI Help - C2PA and SynthID：https://help.openai.com/en/articles/8912793-c2pa-in-chatgpt-images

Claude Agent SDK overview：https://code.claude.com/docs/en/agent-sdk/overview

Claude Code subagents：https://code.claude.com/docs/en/sub-agents

Claude Code hooks：https://code.claude.com/docs/en/hooks

Google Gemini image generation：https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation